Phần 1 - Phân tích

| Quy ước | Đúng/Sai | Quyết định này thuộc về vai trò nào & Vì sao | Triệu chứng nào ở bối cảnh do quy ước này gây ra (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- |
| QU1 | Sai | Quyết định thuộc về Developers. Trong Scrum, Developers là những người tự tổ chức và có chuyên môn kỹ thuật để tự quyết định "làm như thế nào" (chọn thư viện bản đồ) và đảm bảo chất lượng (duyệt code). Product Owner chỉ quản lý "cần làm cái gì". | Gây ra cả 2 triệu chứng: Đức bị quá tải (do ôm đồm công việc rà soát kỹ thuật) và Lập trình viên phàn nàn bị bắt làm theo cách kém hiệu quả (do bị can thiệp chuyên môn). |
| QU2 | Sai | Quyết định thuộc về Developers. Daily Scrum là sự kiện dành riêng cho Developers để họ tự đồng bộ tiến độ và tự phân công công việc. Scrum Master đóng vai trò phục vụ và điều phối, không phải là quản lý dự án để giao việc vi mô. | Lập trình viên phàn nàn bị bắt làm theo cách kém hiệu quả (do mất quyền tự chủ và bị giao việc thụ động). |
| QU3 | Đúng | Quyết định thuộc về Product Owner. Product Owner là người duy nhất sở hữu Product Backlog và chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự ưu tiên nhằm tối đa hóa giá trị sản phẩm. | Không có. |
| QU4 | Sai | Quyết định thuộc về Product Owner. Mặc dù Developers thấy việc khác dễ làm hơn, quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên trong Product Backlog vẫn thuộc về Product Owner dựa trên giá trị mang lại cho người dùng, Developers chỉ có quyền tư vấn. | Không trực tiếp gây ra hai triệu chứng nêu trên. |

Phần 2 - Vá lỗi

- Sửa QU1: Đức chỉ chịu trách nhiệm mô tả rõ ràng yêu cầu tính năng đặt xe, còn nhóm Developers sẽ tự quyết định lựa chọn thư viện bản đồ phù hợp và tổ chức quy trình tự duyệt code lẫn nhau.

- Sửa QU2: Buổi Daily Scrum sẽ do các Developers tự chủ trì để lên kế hoạch và tự nhận phần việc trong ngày nhằm đạt Mục tiêu Sprint; Lan chỉ tham gia để lắng nghe và hỗ trợ gỡ bỏ các rào cản nếu có.

- Sửa QU4: Nếu Developers nhận thấy một tính năng khác dễ triển khai hơn về mặt kỹ thuật, họ cần chủ động thảo luận để tư vấn cho Đức, và Đức sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đổi thứ tự ưu tiên trong Product Backlog hay không.